한국-아세안 진출 기술협력 수요조사서 (초안)

발산공업 (Balsan Industrial Co., Ltd.) – Viet Nhat Machinery 협력 프로젝트

작성일: 2025년 11월 4일

1. 기본 정보

- 회사명: 발산공업 (Balsan Industrial Co., Ltd.)

- 웹사이트: www.balsanvi.co.kr

- 주소: 90, Sangjanggomwit-gil, Seosu-myeon, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Korea

- 담당자: 김상완 부사장 (Vice President Sang Wan Kim)

- 연락처: 010-8611-3252 / duran75@hanmail.net

2. 사업 개요

본 사업은 RITAB–Anyfive 협력체계를 기반으로 Viet Nhat Machinery와의 협력을 통해
베트남 내 커피 가공 및 선별기 공급 프로젝트를 추진하는 것을 목표로 한다.

Balsan Industrial의 정밀 자동화 선별기술을 활용하여 베트남 커피산업의 품질 향상과 생산성 증대를 도모하고,
한–베트남 간 농기계 기술협력 및 산업고도화를 실현하는 것을 지향한다.

3. 협력 목적 및 필요성

- 베트남 커피 가공산업의 고도화 지원

- 현지 맞춤형 자동화 설비 공급을 통한 기술이전

- RITAB–Anyfive 디지털 플랫폼을 활용한 기술거래 및 유지보수 체계 구축

- Viet Nhat의 전국 유통망을 활용한 시장 진출 및 확산

4. 협력 내용

① Balsan Industrial은 자동화 선별기 설계 및 기술자료를 제공하고 현지 테스트 및 교육을 지원한다.
② Viet Nhat Machinery는 베트남 내 설치, 유지보수 및 판매를 담당한다.
③ RITAB은 프로젝트 기획, 수요조사, 산학연 협력 네트워크를 구축한다.
④ Anyfive는 기술거래 플랫폼을 통해 계약, 등록, 관리 시스템을 운영한다.

5. 주요 기술

- RGB CCD 컬러센서 기반 자동 선별 시스템: 색상, 크기, 밀도 인식이 가능한 자동 분류 기술

- ESP-E10R 흡입식 탈곡기: 커피, 콩, 깨 등 다용도 원료 처리 가능

- NIR 근적외선 검사 모듈: 원두의 수분 및 결점빈 판별

- 통합 선별 및 포장 라인: 이물질 제거, 중량 검사, 자동 포장 기능 통합

6. 추진 일정

| 단계 | 주요 내용 | 기간 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 한–아세안 글로벌 기술이전 파트너스 데이 MOU 체결 | 2025년 11월 |
| 2단계 | 기술자료 제공 및 맞춤 설계 | 2026년 1~3월 |
| 3단계 | 시범 설치 및 운영 테스트 | 2026년 4~6월 |
| 4단계 | 현지 교육 및 유지보수 체계 구축 | 2026년 7~9월 |
| 5단계 | 시장 확산 및 아세안 주변국 진출 | 2026년 10~12월 |

7. 기대 효과

- 기술적 효과: 베트남 커피산업의 기술력 및 제품 품질 향상

- 경제적 효과: 현지 제조 및 조립을 통한 일자리 창출, 수출 확대

- 협력적 효과: 한–베 기술협력 모델 확립 및 아세안 확산 기반 마련

8. 비고

본 사업은 2025년 11월 서울 COEX에서 개최되는 ‘한–아세안 글로벌 기술이전 파트너스 데이’를 통해
공식 MOU 체결 후 출범 예정이다.

RITAB과 Anyfive는 이후 협약 체결 이후에도
디지털 계약 관리, 기술등록, 사후 지원체계를 지속적으로 운영하며
GSF (Global Smart Future) 플랫폼을 통해
한–베트남 농기계 기술협력 생태계를 구축할 계획이다.

📄 작성자: 김도경 (RITAB 국제협력 코디네이터)
📅 작성일: 2025년 11월 4일